ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_27.02.2015_ № ____29____________

Об утверждении отчётов о ходе реализации

муниципальных программ

Лисинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с постановлением администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.01.2015 № 9/1 «Об утверждении Порядка разработки и  реализации муниципальных программ Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчеты о ходе реализации муниципальных программ:

1.1. «Благоустройство территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» согласно приложения 1;

1.2. «Развитие автомобильных дорог Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 014-2016 годы» согласно приложения 2;

1.3. «Развитие культуры Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» согласно приложения 3;

1.4. «Развитие физической культуры и спорта на территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» согласно приложения 4;

1.5. «Развитие части территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» согласно приложения 5;

2. Утвердить годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ согласно приложения 6.

3. Постановление подлежит размещению  на официальном сайте администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области  www.adm-lisino.ruHYPERLINK http://www.lubanadmin.ru/adadHYPERLINK "http://www.lubanadmin.ru/a

4.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Лисинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области                                                    А.И. Уткин

Исп. Васильева Д.А. 94-341

Приложение №1

к постановлению администрации Лисинского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 27.02.2015 № 29

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Благоустройство территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2013 № 91б. В течении 2014 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлением администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от №.

В течение 2014 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

- снизилась доля несанкционированных свалок на территории поселения;

- на территории поселения проводилась частичная замена уличных светильников на светодиодные;

- произведена реконструкция братских захоронений на территории поселения.

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- информационно-пропагандистская деятельность;

- приобретение и установка детского игрового оборудования;

- снегоочистка дорог специализированной техникой;

- окошивание травы на бесхозной территории и содержание газонов;

- ремонтные работы по уличному освещению;

- приобретение расходных материалов для выполнения работ по содержанию объектов благоустройства;

- ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз ТБО и КГМ.

В ходе реализации муниципальной программы использовались средства бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 2 630 225,77 рублей. По программе запланировано финансирование на 2014 год в сумме 3 229 036,22 рублей.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Благоустройство территории Лисинского сельского поселения ТР ЛО на 2014-2016 годы

(наименование муниципальной программы)

за 20__14___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20_14__ | Достигнутое значение показателя за 20_14__ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение населения детским игровым оборудованием | 146,390 |  | 146,390 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество детских площадок | Шт. | 0 | 2 | 2 |
| 2. | Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии (уличное освещение) | 1420,948 |  | 1125,548 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подача электроэнергии в населенных пунктах | Шт. | 0 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Минимизация аварийных ситуаций на территории поселения | Шт. | 0 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Повышение квалификации ответственного за электрохозяйство | Раз | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Обеспечение чистоты на территории поселения | 1661,698 |  | 1358,288 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Очистка дорог от снега | Шт. | 0 | 10 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Уборка территории поселения | Куб.м. | 0 | 300 | 295 |
|  |  |  |  |  |  | Уборка кладбищ и воинских захоронений | Шт. | 0 | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок | Шт. | 0 | 46 | 46 |

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год |  |  | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципаль-ной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Приобретение детского игрового оборудования для п. Лисино-Корпус | 73,195 | 73,195 | 73,195 | 73,195 | 73,195 | 73,195 |
| 2 | Приобретение детского игрового оборудования для п. Радофинниково | 73,195 | 73,195 | 73,195 | 73,195 | 73,195 | 73,195 |
| 4 | Услуги по подаче электроэнергии организацией ОАО «Петербургская сбытовая компания» уличное освещение п. Лисино-Корпус, д. Машино, д. Конечки, д. Еглино, д. Каменка, д. Гришкино, д. Турово | 435,322 | 370,627 | 425,003 | 435,322 | 370,627 | 425,003 |
| 5 | Услуги по подаче электроэнергии организацией ООО «РКС-энерго» уличное освещение п. Радофинниково, д. Дубовик | 508,208 | 345,913 | 388,235 | 508,208 | 345,913 | 388,235 |
| 6 | Услуги по подаче электроэнергии организацией ГБОУ СПО ЛО «Лисинский лесной колледж» уличное освещение п. Лисино-Корпус ул. Турского, ул. Арнольда | 138,921 | 92,470 | 129,109 | 138,921 | 92,470 | 129,109 |
| 7 | Содержание ответственного за электрохозяйство | 302,159 | 280,200 | 280,200 | 302,159 | 280,200 | 280,200 |
| 8 | Оплата юридических услуг по земельным вопросам | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 |
| 9 | Оплата договоров на обучение ответственного за электрохозяйство | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
| 10 | Очистка дорог от снега специализированной техникой | 101,011 | 52,448 | 52,448 | 101,011 | 52,448 | 52,448 |
| 11 | Уборка и уход за территорией зон отдыха и вдоль дорог | 402,925 | 402,886 | 402,886 | 402,925 | 402,886 | 402,886 |
| 12 | Окос травы на бесхозной территории и содержание газонов | 14,640 | 14,640 | 14,640 | 14,640 | 14,640 | 14,640 |
| 13 | Содержание сетей уличного освещения | 32,207 | 32,207 | 32,207 | 32,207 | 32,207 | 32,207 |
| 14 | Ремонт колонки на ул. Евстафьева п. Радофинниково | 4,392 | 4,392 | 4,392 | 4,392 | 4,392 | 4,392 |
| 15 | Приобретение расходных материалов для выполнения работ по содержанию объектов благоустройства | 17,000 | 15,758 | 15,758 | 17,000 | 15,758 | 15,758 |
| 16 | Содержание кладбищ и воинских захоронений Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 223,730 | 216,664 | 216,664 | 223,730 | 216,664 | 216,664 |
| 17 | Уплата штрафов и пеней по оплате уличного освещения | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| 18 | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз ТБО и КГМ | 800,000 | 553,500 | 797,922 | 800,000 | 553,500 | 797,922 |
| 19 | Итого по муниципальной программе | 3 229,036 | 2 630,226 | 3 007,985 | 3 229,036 | 2 630,226 | 3 007,985 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Лисинского сельского поселения ТР ЛО на 2014-2016 годы».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

,

Где  – индекс результативности подпрограммы;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели   и   в формуле меняются местами.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс эффективности подпрограмм;

- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- индекс результативности подпрограммы;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

Приложение №2

к постановлению администрации Лисинского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 27.02.2015 № 29

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2013 № 91б. В течении 2014 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлением администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от №.

В течение 2014 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

- обеспечено бесперебойное движение автотранспорта по дорогам общего пользования, местного значения на территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;

- удовлетворены потребности населения в перевозках  по автомобильным дорогам на территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;

- обеспечена сохранность сети автомобильных дорог общего пользования, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований;

- повышен технический уровень существующих автомобильных дорог, увеличена их пропускная способность, соединены населенные пункты дорогами с твердым покрытием;

- повышена безопасность движения автотранспортных потоков за счет увеличения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды.

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- проведение независимой экспертизы технического состояния отремонтированных дорог общего пользования местного значения;

- окошевание травы вдоль дорог общего пользования местного значения;

- уборка снега на дорогах специализированной техникой;

- грейдирование дорог по населенным пунктам поселения.

В ходе реализации муниципальной программы использовались средства бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 2 082 877,24 рублей, также использовались средства бюджета Ленинградской области в сумме 2 861 735,22. По программе запланировано финансирование на 2014 год в сумме 5 459 623,22 рублей.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Развитие автомобильных дорог Лисинского сельского поселения ТР ЛО на 2014-2016 годы

(наименование муниципальной программы)

за 20__14___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20_14__ | Достигнутое значение показателя за 20_14__ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | обеспечено бесперебойное движение автотранспорта по дорогам общего пользования, местного значения на территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2425,700 | 2861,735 | 2082,877 | 2861,735 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных дорог | Шт. | 0 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Количество дорог с проведенным частичным ремонтом | Шт. | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Количество приобретенного материала для частичного ремонта и ремонта автомобильных дорог | Т. | 0 | 330 | 321 |
| 2. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 172,188 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка препятствий ограничения скорости | Шт. | 0 | 0 | 0 |

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год |  |  | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципаль-ной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Подпрограмма «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 5287,435 | 4944,612 | 5 149,612 | 5287,435 | 4944,612 | 5 149,612 |
| 1.1 | Составление проектно-сметной документации | 100,000 | 15,400 | 15,400 | 100,000 | 15,400 | 15,400 |
| 1.2 | Проведение независимой экспертизы проектно-сметной документации | 75,000 | 119,650 | 144,650 | 75,000 | 119,650 | 144,650 |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская в п. Лисино-Корпус | 319,87287 | 319,87287 | 319,87287 | 319,87287 | 319,87287 | 319,87287 |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Речная в п. Лисино-корпус | 266,55802 | 266,55802 | 266,55802 | 266,55802 | 266,55802 | 266,55802 |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Детская в п. Лисино-корпус | 266,55802 | 266,55802 | 266,55802 | 266,55802 | 266,55802 | 266,55802 |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в п. Лисино-корпус | 328,70741 | 328,70741 | 328,70741 | 328,70741 | 328,70741 | 328,70741 |
| 1.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Южная в п. Лисино-корпус | 227,90345 | 227,90345 | 227,90345 | 227,90345 | 227,90345 | 227,90345 |
| 1.8 | Ремонт автомобильной дороги на кладбище в п. Лисино-корпус | 439,69169 | 439,69169 | 439,69169 | 439,69169 | 439,69169 | 439,69169 |
| 1.9 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Карьерная в п. Лисино-корпус | 328,70741 | 328,70741 | 328,70741 | 328,70741 | 328,70741 | 328,70741 |
| 1.10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Раванская в п. Радофинниково | 321,39247 | 321,39247 | 321,39247 | 321,39247 | 321,39247 | 321,39247 |
| 1.11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мостовая в п. Радофинниково | 535,65168 | 535,65168 | 535,65168 | 535,65168 | 535,65168 | 535,65168 |
| 1.12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Клубная в п. Радофинниково | 321,39247 | 321,39247 | 321,39247 | 321,39247 | 321,39247 | 321,39247 |
| 1.13 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Воскресенского в п. Радофинниково | 321,39247 | 321,39247 | 321,39247 | 321,39247 | 321,39247 | 321,39247 |
| 1.14 | Частичный ремонт ул. Партизанская п. Радофинниково | 88,808 | 0,000 | 88,808 | 88,808 | 0,000 | 88,808 |
| 1.15 | Частичный ремонт ул. Пионерская п. Радофинниково | 91,192 | 0,000 | 91,192 | 91,192 | 0,000 | 91,192 |
| 1.16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Южная в п. Радофинниково | 664,159 | 664,159 | 664,159 | 664,159 | 664,159 | 664,159 |
| 1.17 | Оплата договоров гражданско-правового характера по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 170,44847 | 136,8255 | 136,8255 | 170,44847 | 136,8255 | 136,8255 |
| 1.18 | Приобретение песка и щебня для отсыпки обочин и проведения ямочного ремонта | 420,000 | 330,750 | 330,750 | 420,000 | 330,750 | 330,750 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 172,188 | 0,000 | 0,000 | 172,188 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Установка препятствий для ограничения скорости по ул. Турского в п. Лисино-Корпус | 86,094 | 0,000 | 0,000 | 86,094 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Установка препятствий для ограничения скорости по ул. Железнодорожная в п. Радофинниково | 86,094 | 0,000 | 0,000 | 86,094 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО | 5 459,62343 | 4 944,612 | 5 149,612 | 5 459,62343 | 4 944,612 | 5 149,612 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Лисинского сельского поселения ТР ЛО на 2014-2016 годы».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

,

Где  – индекс результативности подпрограммы;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели   и   в формуле меняются местами.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс эффективности подпрограмм;

- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- индекс результативности подпрограммы;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

Приложение № 3

к постановлению администрации Лисинского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 27.02.2015 № 29

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Развитие культуры Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2013 № 91б. В течении 2014 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлением администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от №.

В течение 2014 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

- созданы условий для доступа населения, детей и молодежи к различным видам и жанрам искусства;

- созданы благоприятные условия для развития и реализации имеющегося потенциала творческих сил  поселения;

- улучшение системы музыкального образования, поддержка молодых дарований;

-  обновление специального оборудования организаций  сферы культуры.

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- производилась оплата труда несовершеннолетних по соглашению с Центром Занятости Населения;

- производилась оплата труда работников муниципального учреждения культуры «Лисинский сельский Дом культуры» Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В ходе реализации муниципальной программы использовались средства бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 1 314 931,52 рублей. По программе запланировано финансирование на 2014 год в сумме 1 389 883,02 рублей.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Развитие культуры Лисинского сельского поселения ТР ЛО на 2014-2016 годы

(наименование муниципальной программы)

за 20__14___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Трудоустройство несовершеннолетних на время летних каникул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество трудоустроенных | Чел. | 0 | 14 | 14 |
| 2. | Создание условий для доступа населения, детей и молодежи к различным видам и жанрам искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий | Шт. | 0 | 49 | 49 |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников на проводимых мероприятиях | Чел. | 0 | 3000 | 2630 |
|  |  |  |  |  |  | Количество секций, работающих на территории поселения | Шт. | 0 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников посещаемых секции | Чел. | 0 | 60 | 71 |

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Развитие культуры Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год |  |  | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципаль-ной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | подпрограмма «Молодежь Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие культуры на территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 1.1 | Заработная плата несовершеннолетних | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 2 | подпрограмма «Обеспечение жителей Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга» муниципальной программы «Развитие культуры Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 1250,52237 | 1 234,932 | 1234,932 | 1250,52237 | 1 234,932 | 1234,932 |
| 2.1 | Расходы на заработную плату с начислениями муниципального казенного учреждения культуры «Лисинский сельский Дом культуры» | 1250,52237 | 1 234,932 | 1234,932 | 1250,52237 | 1 234,932 | 1234,932 |
|  | ИТОГО | 1 330,52237 | 1 314,932 | 1 314,932 | 1 330,52237 | 1 314,932 | 1 314,932 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Развитие культуры Лисинского сельского поселения ТР ЛО на 2014-2016 годы».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

,

Где  – индекс результативности подпрограммы;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели   и   в формуле меняются местами.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс эффективности подпрограмм;

- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- индекс результативности подпрограммы;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

Приложение № 4

к постановлению администрации Лисинского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 27.02.2015 № 29

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2013 № 91б. В течении 2014 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлением администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от №.

В течение 2014 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

- укреплена материально-технической базы для занятий физической культурой  спортом за счет строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов;

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;

- развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения поселка;

-развитие детско-юношеского спорта (совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса).

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- производилась оплата труда руководителей спортивных секций;

- приобретался спортивный инвентарь.

В ходе реализации муниципальной программы использовались средства бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 90 873,20 рублей. По программе запланировано финансирование на 2014 год в сумме 98 192,95 рублей.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Развитие физической культуры и спорта на территории Лисинского сельского поселения ТР ЛО на 2014-2016 годы

(наименование муниципальной программы)

за 20__14___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20_14__ | Достигнутое значение показателя за 20_14__ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения поселка | 89,301 |  | 81,981 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество секций, работающих на территории поселения | Шт. | 0 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников посещаемых секции | Чел. | 0 | 7 | 5 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой спортом | 8,892 |  | 8,892 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество приобретенного спортивного инвентаря | Шт. | 0 | 2 | 2 |

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год |  |  | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципаль-ной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Ведение спортивных секций | 89,30095 | 81,98120 | 81,98120 | 89,30095 | 81,98120 | 81,98120 |
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря для нужд спортивных секций | 8,892 | 8,892 | 8,892 | 8,892 | 8,892 | 8,892 |
|  | ИТОГО | 98,19295 | 90,873 | 90,873 | 98,19295 | 90,873 | 90,873 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Лисинского сельского поселения ТР ЛО на 2014-2016 годы».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

,

Где  – индекс результативности подпрограммы;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели   и   в формуле меняются местами.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс эффективности подпрограмм;

- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- индекс результативности подпрограммы;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

Приложение № 5

к постановлению администрации Лисинского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 27.02.2015 № 29

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Развитие части территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2013 № 91б. В течении 2014 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлением администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от №.

В течение 2014 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

- получение должного результата от проведенных мероприятий по устойчивому развитию части территорий Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

-производился ремонт дорожного покрытия;

- произведена чистка канав;

- приобретены фонари уличного освещения.

В ходе реализации муниципальной программы использовались средства бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 50 000,00 рублей, также производилось финансирование за счет средств бюджета Ленинградской области в сумме 500 000,00. По программе запланировано финансирование на 2014 год в сумме 550 000,00 рублей.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Развитие части территории Лисинского сельского поселения ТР ЛО на 2014-2016 годы

(наименование муниципальной программы)

за 20__14___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Получение должного результата от проведенных мероприятий по устойчивому развитию части территорий Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных дорог | Шт. | 0 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Количество замененных фонарей уличного освещения | Шт. | 0 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Количество очищенных канав | Шт. | 0 | 1 | 1 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Развитие части территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год |  |  | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципаль-ной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Ремонт дороги дер. Каменка к месту захоронения, протяженность 0,2 км | 91,850 | 91,850 | 91,850 | 91,850 | 91,850 | 91,850 |
| 2 | Ремонт дороги дер. Каменка от дома №9 до дома №19; от дома №40 до дома №52, протяженность 0,2 км | 91,850 | 91,850 | 91,850 | 91,850 | 91,850 | 91,850 |
| 3 | Ремонт дороги дер. Конечки, протяженность 0,2 км | 183,700 | 183,700 | 183,700 | 183,700 | 183,700 | 183,700 |
| 4 | Приобретение фонарей уличного освещения дер. Гришкино, количество 10 шт | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 5 | Прочистка канав дер. Гришкино, протяженность 0,5 км | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 |
|  | ИТОГО | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Развитие части территории Лисинского сельского поселения ТР ЛО на 2014-2016 годы».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

,

Где  – индекс результативности подпрограммы;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели   и   в формуле меняются местами.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс эффективности подпрограмм;

- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- индекс результативности подпрограммы;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

Приложение № 6

к постановлению администрации Лисинского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 27.02.2015 № 29

Список муниципальных программ и характеристика их эффективности

| Наименование муниципальной программы | Индекс эффективности программы (усл. ед.) | Качественная оценка пордпрограммы |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы | 0,8 | Запланированный уровень эффективности |
| Развитие автомобильных дорог Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 014-2016 годы | 0,45 | Низкий уровень эффективности |
| Подпрограмма «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 0,9 | Высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 0 | Низкий уровень эффективности |
| Развитие культуры Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы | 1 | Высокий уровень эффективности |
| подпрограмма «Обеспечение жителей Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга» муниципальной программы «Развитие культуры Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 1 | Высокий уровень эффективности |
| подпрограмма «Молодежь Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие культуры на территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 1 | Высокий уровень эффективности |
| Развитие физической культуры и спорта на территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы | 1,1 | Высокий уровень эффективности |
| Развитие части территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы | 1 | Высокий уровень эффективности |